# 飲食店情報口コミサイト「Mikka」作業スケジュール（作業行程表）

提出日: 2026年6月30日

開発者: Javlon (日本就業素養・コワーク授業 補講対象者)

対象テーマ: テーマ② 飲食店情報口コミサイト

---

## 1. 開発プロセス概要

本プロジェクトは、2026年6月1日から6月30日までの約4週間（1ヶ月）で、設計、データベース構築、バックエンドAPI開発、フロントエンド画面構築、外部API（地図、Google Auth、Gemini）連携、テスト、ドキュメント作成を体系的に進めました。

## 2. 開発工程スケジュール（WBS）

| 工程 / フェーズ | 主な作業内容 | 期間 | 担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **第1週: 企画・要件定義・設計** | ・アプリコンセプト・要件定義の確定<br>・画面遷移、レイアウト設計<br>・データベース（ER図）およびAPI設計<br>・クリーンアーキテクチャの構造設計 | 6/1 〜 6/7 | Javlon | 完了 |
| **第2週: DB構築とバックエンド開発** | ・PostgreSQLでのデータベース構築（DDL）<br>・ドメインエンティティおよびリポジトリ定義<br>・認証、店舗管理、口コミ管理のユースケース実装<br>・Fastifyサーバーおよび各APIコントローラー実装 | 6/8 〜 6/14 | Javlon | 完了 |
| **第3週: フロントエンド開発・地図連携** | ・HTML / CSSによるレスポンシブな画面設計<br>・Leaflet.js地図APIを用いた位置情報のマッピング<br>・ユーザー登録、ログイン、店舗CRUDフォーム実装<br>・多言語化（i18n.js）ライブラリの実装 | 6/15 〜 6/21 | Javlon | 完了 |
| **第4週: AI連携・テスト・最終調整** | ・Google Gemini APIによるAIアシスタント機能開発<br>・Google OAuthによるソーシャルログイン連携<br>・総合テスト、バリデーションチェック<br>・プレゼン資料作成、提出ドキュメントの整理 | 6/22 〜 6/30 | Javlon | 完了 |

---

## 3. ガントチャート（視覚的スケジュール）

```

日程: 2026年6月

[========================================================================]

活動項目 / 週         | 第1週 (6/1-7) | 第2週 (6/8-14) | 第3週 (6/15-21) | 第4週 (6/22-30)

--------------------+--------------+---------------+---------------+----------------

企画・要件定義・設計| [██████████] |               |               |

データベース構築    |              | [████]        |               |

バックエンドAPI実装  |              | [███████████] |               |

フロント画面・CSS構築|              |               | [████████]    |

地図API (Leaflet)  |              |               | [████████]    |

Gemini AI チャット  |              |               |               | [██████]

認証・Google Auth  |              |               |               | [██████]

テスト・デバッグ    |              |               |               | [██████]

ドキュメント・資料作成|              |               |               | [████████████]

[========================================================================]

```

## 4. 進捗報告とコワーク活動

週次報告: コワーク授業および報告会向けに、週次の作業進捗（バックエンドAPI完了、フロントエンド完了、AI連携完了など）を都度整理し、自己管理を行いました。

環境準備: ローカル環境に PostgreSQL、Vite、Node.js（pnpm workspaces）の環境を各自で構築し、依存パッケージの管理とビルドを独立して実施できるようにしました。